产品需求文档

OpsAI-IT 故障问答知识库

PRD V1.1 —— 钉钉集成版

文档版本：V1.1

文档状态：需求评审稿

产品阶段：第一期：知识库核心能力

运行载体：响应式 Web + 钉钉企业内部 H5 微应用

统一身份：钉钉免登 + 知识库 RBAC

编制日期：2026-07-30

适用范围：公司内部 IT 运维知识服务

V1.1 核心决策 钉钉集成从“未来扩展”提升为第一期基础底座。员工从钉钉工作台进入并免密登录；知识库仍由公司独立部署和管理；V1.1 只打通知识查找与现有 IT 服务入口，不建设完整 ITSM 工单生命周期。

## 修订说明

| 版本 | 主要变化 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 以 IT 运维知识库为核心，定义知识创建、审核、发布、搜索与反馈能力。 | 基础版 |
| V1.1 | 新增钉钉 H5 入口、免登、用户映射、双层权限、工作通知、移动端适配与 IT 服务跳转；统一知识分类模型与状态模型。 | 本次 |

# 目录

- 1. 文档概述

- 2. 项目背景与产品定位

- 3. 产品目标、成功指标与版本范围

- 4. 用户、角色与核心场景

- 5. 信息架构与知识体系

- 6. 功能需求

- 7. 页面与交互需求

- 8. 数据模型与字段要求

- 9. 业务规则与状态模型

- 10. 钉钉集成与技术架构

- 11. 非功能需求

- 12. 数据指标与运营分析

- 13. 验收标准

- 14. 上线与运营方案

- 15. 风险、依赖与待确认项

- 附录 A：需求优先级

- 附录 B：术语表

- 附录 C：钉钉官方参考资料

阅读建议 产品与业务人员重点阅读第 2—7、9、13 章；开发与架构人员重点阅读第 6、8、10、11 章；项目负责人重点关注第 3、13—15 章。

# 1. 文档概述

## 1.1 编写目的

本文档用于明确 OpsAI-IT 故障问答知识库 V1.1 的产品目标、功能边界、钉钉集成方式、数据与权限规则、非功能要求和验收标准，作为产品设计、技术设计、开发、测试、上线及后续迭代的共同依据。

## 1.2 产品定义

一句话定义 面向公司内部员工的 IT 运维知识库：员工在钉钉内直接进入，通过搜索和分类快速解决常见 IT 问题；若知识无法解决，则无缝跳转至现有钉钉 IT 服务表单。

平台是独立部署的响应式 Web 系统。钉钉负责统一入口、员工身份、应用可见范围和消息触达；知识内容、搜索、权限、审核、统计与后续扩展能力由知识库平台自身负责。

## 1.3 适用对象

- 产品负责人、IT 运维负责人和知识库运营人员。

- 前端、后端、测试、运维、安全和钉钉应用管理员。

- 参与知识编写、审核、发布和使用的内部员工。

## 1.4 约束与假设

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 组织约束 | 平台仅面向公司内部员工；钉钉组织身份是默认身份来源。 |
| 建设约束 | 第一期以知识库为核心，不同步建设完整 ITSM、资产管理或权限治理平台。 |
| 部署假设 | 公司可提供 HTTPS 域名、服务器或云资源、数据库、备份与网络访问条件。 |
| 集成假设 | 公司拥有钉钉企业内部应用的创建、配置、权限申请和发布权限。 |
| 内容假设 | IT 团队可持续提供、审核和维护首批高频知识内容。 |

# 2. 项目背景与产品定位

## 2.1 现状与痛点

- 常见故障被重复咨询，IT 人员大量时间消耗在相同问题的重复解答上。

- 知识分散在个人经验、聊天记录、临时文档和不同工具中，员工难以找到可信答案。

- 故障处理步骤缺少统一模板、版本和审核，存在内容过期、操作风险和口径不一致。

- 独立网站若要求员工记住网址和账号，会增加使用门槛；手机端阅读和现场操作也不方便。

- 知识未解决时，员工需要再次寻找 OA 或服务表单，问题描述重复填写，服务链路割裂。

- IT 内部 SOP、运维案例与普通员工知识未区分可见范围，存在信息暴露风险。

## 2.2 产品机会

钉钉已经是员工日常办公入口。将知识库注册为企业内部 H5 微应用，可把“找入口、登录、确认身份”三步压缩为一次点击；同时保留独立 Web 系统的自主数据管理、搜索优化与模块扩展能力。

## 2.3 产品定位

| 维度 | 定位 |
| --- | --- |
| 目标用户 | 公司内部员工；知识编辑、审核与管理人员。 |
| 核心价值 | 让员工先自助解决高频 IT 问题，让 IT 经验沉淀为可复用、可审核、可追踪的知识。 |
| 主要入口 | 钉钉工作台中的企业内部 H5 微应用；PC 与移动端均可使用。 |
| 身份方式 | 钉钉端内免登为主，后台基于钉钉身份完成用户映射与会话创建。 |
| 服务闭环 | 知识无法解决时跳转到现有钉钉 IT 服务表单或 OA 审批。 |
| 扩展方向 | AI 问答、完整 ITSM、资产、账号权限、软件资源等后续模块。 |

## 2.4 产品原则

| 原则 | 要求 |
| --- | --- |
| 用户视角 | 采用“我的电脑坏了、我要安装软件、我连不上网络”等用户语言，减少内部专业术语。 |
| 搜索优先 | 首页第一视觉焦点是搜索；分类导航用于补充探索。 |
| 统一入口 | 默认从钉钉进入，不要求员工记忆新网址或重复登录。 |
| 知识可信 | 所有正式知识必须有负责人、审核状态、适用范围、更新时间和版本记录。 |
| 移动可用 | 关键步骤在手机端可阅读、可放大、可逐步执行。 |
| 闭环可扩展 | V1.1 只做服务跳转，但预留工单、AI、资产等模块扩展接口。 |
| 最小权限 | 钉钉可见范围与平台 RBAC 同时生效，敏感知识不得仅依赖入口隐藏。 |

# 3. 产品目标、成功指标与版本范围

## 3.1 V1.1 产品目标

1. 员工可从钉钉工作台一键进入知识库，正常情况下不再输入独立账号密码。

2. 员工可通过关键词、分类和标签快速找到经过审核的 IT 故障答案与操作指南。

3. 知识编辑、审核、发布、复审、下架和版本追溯形成完整内容生命周期。

4. 员工在 PC 和手机端均可完成搜索、阅读、反馈和服务跳转。

5. 知识无法解决时，可从当前上下文跳转到现有钉钉 IT 服务表单，形成“先知识、后服务”的闭环。

6. 系统具备清晰的数据、权限和接口边界，为后续 AI 问答与 ITSM 集成预留扩展能力。

## 3.2 建议成功指标

| 指标 | 定义 | V1.1 建议目标 | 统计周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钉钉免登成功率 | 成功创建平台会话的次数 / 免登发起次数 | ≥ 99% | 日 / 周 |
| 搜索成功率 | 搜索后查看文章或产生正向反馈的会话 / 搜索会话 | ≥ 70% | 周 / 月 |
| 自助解决率 | 反馈“已解决”的知识会话 / 有反馈的知识会话 | ≥ 50%（上线后逐步提升） | 月 |
| 零结果率 | 无搜索结果次数 / 搜索次数 | ≤ 15% | 周 / 月 |
| 知识有效率 | 处于已发布且未过期状态的知识 / 已发布知识 | ≥ 95% | 月 |
| 移动端可用率 | 核心页面在钉钉移动端通过兼容性测试 | 100% P0 场景 | 版本 |
| 服务跳转完成率 | 成功打开 IT 服务入口次数 / 点击跳转次数 | ≥ 98% | 周 / 月 |

说明：自助解决率属于运营指标，受首批知识覆盖率影响。上线前应建立基线，上线后按月复盘并调整目标。

## 3.3 V1.1 范围

| 纳入 V1.1 | 不纳入 V1.1 |
| --- | --- |
| 知识搜索、联想、分类筛选与详情阅读 | 完整 AI 大模型问答与多轮对话 |
| 知识创建、编辑、审核、发布、版本与复审 | 完整 ITSM 工单生命周期与双向状态同步 |
| 钉钉企业内部 H5 微应用入口 | 资产全生命周期管理 |
| 钉钉端内免登、用户映射和会话管理 | 账号权限自动授权或权限矩阵治理 |
| 钉钉应用可见范围 + 平台 RBAC | 软件安装包下载中心 |
| PC / 手机响应式适配 | 复杂 BI、知识图谱与预测分析 |
| 审核、驳回、复审与重要公告通知 | 面向外部客户或供应商的开放门户 |
| 无答案时跳转现有 IT 服务表单 | 工单自动生成知识、知识反向推荐工单 |

## 3.4 分阶段路线图

| 阶段 | 定位 | 关键能力 |
| --- | --- | --- |
| V1.1 | 知识库 + 钉钉基础集成 | H5 入口、免登、搜索、知识生命周期、权限、通知、服务跳转。 |
| V1.5 | 知识运营增强 | 搜索优化、热门专题、订阅、内容质量评分、运营看板、批量导入。 |
| V2.0 | AI 知识问答 | 基于已审核知识的检索增强问答、引用来源、会话反馈和安全控制。 |
| V3.0 | ITSM 深度联动 | 工单创建、状态回写、知识推荐、工单转知识、资产与权限模块联动。 |

# 4. 用户、角色与核心场景

## 4.1 用户角色

| 角色 | 主要职责 | 典型权限 |
| --- | --- | --- |
| 普通员工 | 搜索、阅读并反馈知识；必要时发起 IT 服务申请。 | 查看本人可见知识、收藏、反馈、服务跳转。 |
| 知识编辑员 | 创建、维护和提交知识。 | 草稿管理、编辑本人或授权空间内容、查看反馈。 |
| 知识审核员 | 校验准确性、安全性、适用范围和表达质量。 | 审核、驳回、批准发布、发起复审。 |
| 知识库管理员 | 维护分类、空间、标签、模板、角色和运营配置。 | 全局配置、授权、下架、归档、统计。 |
| 系统集成管理员 | 维护钉钉应用配置、凭证、回调和同步任务。 | 集成配置、日志查看、故障处理；默认不具备内容审批权。 |

## 4.2 权限设计原则

- 钉钉应用可使用范围决定“谁能看到和打开入口”；平台 RBAC 决定“进入后能看什么、做什么”。

- 用户必须同时满足钉钉组织身份有效、应用可见范围有效、平台账号状态有效三个条件。

- 知识可见范围支持：全员、指定部门、指定角色、仅 IT、仅管理员。

- 内容编辑权、审核权和发布权原则上分离；紧急公告可设置管理员特批流程，但必须保留审计记录。

- 系统集成配置与知识内容管理分权，避免持有钉钉凭证的人员自动获得所有内容权限。

## 4.3 核心用户场景

| 编号 | 场景 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UC-01 | 员工自助排障 | 员工从钉钉进入，搜索“打印机离线”，阅读步骤并反馈已解决。 |
| UC-02 | 知识未解决 | 员工阅读后选择“未解决”，带着关键词、文章编号和问题分类跳转 IT 服务表单。 |
| UC-03 | 新员工快速上手 | 员工通过“新员工指南”查看账号、网络、打印、常用软件等入职知识。 |
| UC-04 | 编辑提交知识 | IT 编辑员根据标准模板编写故障处理知识，提交审核。 |
| UC-05 | 审核与通知 | 审核员收到钉钉提醒，审核通过后作者收到结果通知，知识上线。 |
| UC-06 | 到期复审 | 系统在知识到期前提醒负责人，复审后延长有效期或下架。 |
| UC-07 | 移动现场操作 | 员工在电脑不可用时，使用手机钉钉查看网络或终端故障处理步骤。 |

## 4.4 员工主流程

1. 打开钉钉工作台并进入“IT 知识库”。

2. 系统完成免登与权限判断，进入适配当前终端的首页。

3. 输入问题关键词，或按“账号 / 软件 / 网络 / 设备 / 企业系统 / 新员工指南”浏览。

4. 查看知识详情，按步骤执行并反馈“已解决 / 未解决”。

5. 若未解决，点击“提交 IT 服务申请”，跳转至现有钉钉表单。

# 5. 信息架构与知识体系

## 5.1 三维知识模型

V1.1 将原先混在一起的“业务分类、文章类型、可见范围”拆分管理，避免把“运维案例库、SOP”与“网络、软件、账号”等业务主题并列。

| 维度 | 作用 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 知识空间 | 决定内容所属人群与管理边界 | 员工知识空间、IT 内部知识空间、管理员空间 |
| 业务分类 | 决定问题属于哪个 IT 主题 | 账号与权限、软件、网络、终端设备、企业系统、新员工指南 |
| 文章类型 | 决定内容表达模板与用途 | 故障处理、操作指南、SOP、运维案例、通知公告、FAQ |
| 标签 | 补充搜索与多维筛选 | Windows 10、VPN、打印机、钉钉、紧急 |
| 可见范围 | 决定哪些人可阅读 | 全员、指定部门、指定角色、仅 IT、仅管理员 |

## 5.2 建议业务分类

| 编码 | 一级分类 | 内容范围 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 账号与权限 | 账号申请、密码重置、登录异常、权限使用说明 |
| 02 | 软件与安装 | 常用软件、自助安装、许可、升级与卸载 |
| 03 | 网络与连接 | 有线、无线、VPN、内外网、远程访问 |
| 04 | 电脑与外设 | 电脑、显示器、打印机、键鼠、会议设备 |
| 05 | 企业系统 | ERP、OA、钉钉及其他内部业务系统 |
| 06 | 信息安全 | 加密、水印、文件外发、设备带出、安全规范 |
| 07 | 新员工指南 | 入职账号、设备、网络、软件和 IT 服务入口 |

## 5.3 知识编号规则

编号规范 采用不可变全局编号 KB-000001。编号不包含分类编码，避免知识调整分类后编号变化。分类、空间和文章类型均作为独立字段管理。

## 5.4 标准文章模板

| 模块 | 写作要求 |
| --- | --- |
| 标题 | 使用员工语言描述问题或任务，例如“Windows 无法连接公司 Wi-Fi 怎么办”。 |
| 适用范围 | 适用系统、版本、设备、部门或网络环境。 |
| 问题现象 / 目标 | 用户能直接判断是否与自己情况一致。 |
| 准备事项 | 权限、数据备份、所需工具及风险提醒。 |
| 解决步骤 | 一项操作一个步骤；必要时配截图、序号和结果校验。 |
| 验证方法 | 说明如何确认问题已经解决。 |
| 仍未解决 | 给出服务申请入口、需准备的信息和相关知识。 |
| 负责人及有效期 | 知识负责人、审核人、发布时间、下次复审时间。 |

# 6. 功能需求

本章使用 FR 编号管理功能需求。P0 为上线必需；P1 为同版本建议完成；P2 可在资源不足时顺延。

## 6.1 钉钉入口与身份认证

| 编号 | 优先级 | 功能 | 需求描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| DT-001 | P0 | H5 微应用入口 | 在钉钉开发者后台创建企业内部 H5 微应用，员工可从工作台进入。 |
| DT-002 | P0 | PC / 移动端地址 | 分别配置移动端与 PC 端首页地址；两端均进入同一业务系统并按终端自适应。 |
| DT-003 | P0 | 端内免登 | 客户端获取免登授权码，后端换取可信员工身份并创建平台会话；不得仅信任前端传入的姓名或用户 ID。 |
| DT-004 | P0 | 用户映射 | 按 corpId + dingUserId / unionId 映射平台用户，记录姓名、工号、部门、状态及最近同步时间。 |
| DT-005 | P0 | 双层准入 | 同时校验钉钉应用可使用范围、组织身份状态与平台账号状态。 |
| DT-006 | P0 | 免登失败处理 | 展示可理解的错误原因、重试入口和 IT 联系方式，并记录错误码、请求链路和时间。 |
| DT-007 | P1 | 外部浏览器访问 | 不在钉钉内打开时，提示“请在钉钉工作台打开”；管理员可按安全策略启用备用登录。 |
| DT-008 | P1 | 用户同步 | 支持定时或按需同步员工基本信息与部门；离职、禁用或移出范围后停止访问。 |
| DT-009 | P1 | 会话安全 | 会话具备超时、续期、退出、撤销和异常设备控制策略。 |

## 6.2 首页与导航

| 编号 | 优先级 | 功能 | 需求描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| KB-001 | P0 | 搜索入口 | 首页首屏展示明显的搜索框，提示用户用自然语言描述问题。 |
| KB-002 | P0 | 业务分类 | 展示高频业务分类，并允许管理员维护顺序、图标和可见范围。 |
| KB-003 | P0 | 热门知识 | 按访问量、正向反馈和时间衰减展示热门内容。 |
| KB-004 | P1 | 常用入口 | 展示新员工指南、密码重置、VPN、打印等高频专题。 |
| KB-005 | P1 | 公告与提醒 | 展示重要 IT 公告、服务中断和安全提醒。 |
| KB-006 | P1 | 我的内容 | 普通员工可查看收藏与最近浏览；编辑员可查看待办和草稿。 |

## 6.3 搜索与结果

| 编号 | 优先级 | 功能 | 需求描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SR-001 | P0 | 全文搜索 | 搜索标题、摘要、正文、标签、分类、适用系统和同义词。 |
| SR-002 | P0 | 关键词高亮 | 在标题和摘要中高亮匹配词，帮助用户判断结果。 |
| SR-003 | P0 | 排序 | 综合相关性、发布时间、点击量、正向反馈与内容有效性排序。 |
| SR-004 | P0 | 筛选 | 支持按业务分类、文章类型、适用系统和更新时间筛选。 |
| SR-005 | P0 | 零结果处理 | 无结果时展示推荐关键词、热门分类和“提交 IT 服务申请”入口。 |
| SR-006 | P1 | 搜索联想 | 输入时返回标题、标签与常见问题联想。 |
| SR-007 | P1 | 同义词管理 | 管理员维护如“蓝屏 / BSOD”“无线 / Wi-Fi”等同义词。 |
| SR-008 | P1 | 搜索日志 | 记录关键词、筛选、结果数、点击文章和终端类型，不记录非必要敏感内容。 |

## 6.4 知识详情与反馈

| 编号 | 优先级 | 功能 | 需求描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| AR-001 | P0 | 结构化详情 | 展示标题、编号、摘要、适用范围、步骤、截图、风险提示、验证方法和更新时间。 |
| AR-002 | P0 | 图片阅读 | 图片支持点击放大、查看说明；移动端不出现横向溢出。 |
| AR-003 | P0 | 有效性提示 | 过期、已下架或不可见知识不得作为正常结果展示；历史链接打开时给出明确提示。 |
| AR-004 | P0 | 有用性反馈 | 支持“已解决 / 未解决”或“有帮助 / 没帮助”，可选填写原因。 |
| AR-005 | P0 | 服务跳转 | 未解决时显示提交 IT 服务申请入口，并记录来源文章和搜索词。 |
| AR-006 | P1 | 相关知识 | 按分类、标签和关联关系推荐 3—5 篇相关知识。 |
| AR-007 | P1 | 收藏与分享 | 允许收藏；支持复制钉钉内可访问的文章直达链接。 |

## 6.5 知识创建、审核与版本

| 编号 | 优先级 | 功能 | 需求描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CM-001 | P0 | 模板创建 | 编辑员按文章类型选择模板，系统校验必填字段。 |
| CM-002 | P0 | 草稿 | 支持自动保存、手动保存、预览和继续编辑。 |
| CM-003 | P0 | 提交审核 | 提交时冻结待审版本，并通知审核员。 |
| CM-004 | P0 | 审核 | 审核员可通过、驳回并填写意见；驳回后返回编辑。 |
| CM-005 | P0 | 发布与下架 | 审核通过后发布；管理员可紧急下架并填写原因。 |
| CM-006 | P0 | 版本记录 | 记录版本号、修改人、修改时间、修改说明和审核结论，可查看历史版本。 |
| CM-007 | P0 | 有效期 | 知识必须设置负责人和复审日期；到期前提醒，到期后按规则标记。 |
| CM-008 | P1 | 差异查看 | 审核时显示本次版本与当前发布版本的文本差异。 |
| CM-009 | P1 | 批量维护 | 管理员可批量调整负责人、分类、标签、复审时间和可见范围。 |

## 6.6 权限与可见范围

| 编号 | 优先级 | 功能 | 需求描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-001 | P0 | 角色授权 | 用户可被授予一个或多个平台角色，权限取并集，显式禁用优先。 |
| PM-002 | P0 | 内容可见范围 | 知识支持全员、指定部门、指定角色、仅 IT、仅管理员。 |
| PM-003 | P0 | 服务端校验 | 搜索结果、详情、附件下载和接口均必须在服务端执行权限校验。 |
| PM-004 | P0 | 附件保护 | 附件沿用文章可见范围，不允许通过静态直链绕过权限。 |
| PM-005 | P1 | 授权审计 | 记录角色授予、撤销、范围变更和管理员操作。 |

## 6.7 钉钉消息通知

| 编号 | 优先级 | 功能 | 需求描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| NT-001 | P0 | 待审核提醒 | 知识提交审核后向审核员发送钉钉工作通知，点击直达审核页面。 |
| NT-002 | P0 | 审核结果 | 通过或驳回后通知作者，并展示知识标题、结果和审核意见。 |
| NT-003 | P1 | 到期复审 | 在复审日前按配置提醒负责人；逾期后升级提醒管理员。 |
| NT-004 | P1 | 重要公告 | 管理员可向目标范围发送重要 IT 公告，避免无差别群发。 |
| NT-005 | P0 | 通知幂等 | 同一业务事件不得重复发送；失败可重试并记录状态。 |
| NT-006 | P1 | 退订与频控 | 非强制通知可按类型退订或汇总；遵守钉钉接口频率和同内容限制。 |

## 6.8 IT 服务闭环

| 编号 | 优先级 | 功能 | 需求描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-001 | P0 | 统一入口 | 文章详情和零结果页均提供“提交 IT 服务申请”。 |
| IT-002 | P0 | 跳转目标 | V1.1 跳转现有钉钉多维表表单或 OA 审批入口，不在知识库内创建完整工单。 |
| IT-003 | P1 | 上下文携带 | 在目标表单能力允许时预填来源、搜索词、知识编号、问题分类和终端信息。 |
| IT-004 | P0 | 失败降级 | 跳转失败时展示备用入口、二维码或复制链接，并记录失败原因。 |
| IT-005 | P1 | 效果追踪 | 记录跳转来源和结果，用于分析哪些知识最常导致服务申请。 |

## 6.9 管理后台

| 编号 | 优先级 | 功能 | 需求描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| AD-001 | P0 | 基础配置 | 管理知识空间、分类、文章类型、标签、模板、有效期与首页模块。 |
| AD-002 | P0 | 用户与角色 | 查询同步用户，配置角色和状态，查看钉钉身份映射。 |
| AD-003 | P0 | 内容运营 | 查看草稿、待审、已发布、即将到期、已过期、已下架和已归档知识。 |
| AD-004 | P0 | 集成日志 | 查看免登、用户同步、通知和服务跳转日志，支持按时间、用户、错误码检索。 |
| AD-005 | P1 | 运营看板 | 查看搜索、零结果、文章访问、反馈、自助解决和服务跳转数据。 |
| AD-006 | P1 | 数据导出 | 按权限导出运营数据；敏感字段脱敏并记录导出审计。 |

# 7. 页面与交互需求

## 7.1 页面清单

| 端 | 页面 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 前台 | 首页 | 搜索、分类、热门知识、公告、服务入口 |
| 前台 | 搜索结果页 | 关键词、筛选、排序、结果摘要、零结果处理 |
| 前台 | 知识详情页 | 结构化正文、步骤、图片、反馈、相关知识、服务跳转 |
| 前台 | 分类 / 专题页 | 分类介绍、内容列表、子分类与筛选 |
| 个人 | 我的知识 | 收藏、最近浏览、我的反馈 |
| 编辑 | 知识编辑页 | 模板、正文、附件、可见范围、有效期、版本说明 |
| 审核 | 审核页 | 内容预览、差异、审核意见、通过 / 驳回 |
| 后台 | 内容管理 | 状态筛选、批量操作、到期管理 |
| 后台 | 系统管理 | 空间、分类、标签、模板、角色、集成与日志 |

## 7.2 钉钉内交互规则

- 钉钉内打开时不展示独立登录页；免登处理中使用轻量加载状态，不闪现登录表单。

- 页面顶部避免重复展示与钉钉导航冲突的重型导航栏；保留清晰的返回和关闭逻辑。

- 文章直达链接在钉钉内打开时先完成免登，再恢复到目标文章；无权限时不得泄露标题或摘要。

- 外链、附件和 OA / 表单跳转需明确目标；失败时不得出现空白页。

- 移动端底部操作区固定展示“已解决 / 未解决”和“提交 IT 服务申请”，但不得遮挡正文。

## 7.3 响应式规则

| 场景 | PC 端 | 移动端 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 搜索居中；分类可多列；右侧可显示公告或热门内容。 | 搜索首屏可见；分类为两列或横向卡片；减少次要信息。 |
| 搜索结果 | 左侧筛选 + 右侧结果列表。 | 筛选收起为抽屉；结果卡片单列。 |
| 文章详情 | 正文居中，目录和相关知识可在侧栏。 | 单列正文；目录折叠；图片宽度不超过屏幕。 |
| 编辑 / 审核 | 完整能力优先在 PC 端使用。 | 支持查看与轻量审核；复杂编辑提示使用 PC。 |
| 操作按钮 | 放在内容区右上或底部。 | 关键按钮置于底部安全区，避免误触。 |

## 7.4 易用性要求

- 搜索框示例应使用员工常见说法，如“电脑连不上 Wi-Fi”“忘记 ERP 密码”。

- 错误提示说明发生了什么、用户可以做什么、仍无法解决时联系谁。

- 每一步使用动作动词开头；风险操作必须先提示备份或影响范围。

- 按钮文案使用结果导向语言，如“提交审核”“打开 IT 服务申请”，避免“确定”“处理”等模糊词。

- 重要截图必须配文字说明，不能仅依赖颜色或图片表达。

# 8. 数据模型与字段要求

## 8.1 核心实体

| 实体 | 用途 | 关键数据 |
| --- | --- | --- |
| User | 平台用户 | 钉钉身份、员工信息、状态、最近登录与同步时间 |
| Role / Permission | 角色与权限 | 角色、权限点、授权范围、有效期 |
| KnowledgeSpace | 知识空间 | 空间类型、负责人、默认可见范围 |
| Category | 业务分类 | 父子层级、排序、状态、图标 |
| Article | 知识主记录 | 全局编号、标题、当前发布版本、状态、负责人 |
| ArticleVersion | 知识版本 | 正文、摘要、适用范围、版本号、审核信息 |
| Tag | 标签 | 名称、别名、状态 |
| SearchLog | 搜索日志 | 关键词、筛选、结果数、点击与终端 |
| Feedback | 知识反馈 | 结果、原因、用户、文章版本、时间 |
| NotificationLog | 通知日志 | 业务事件、接收人、状态、重试、钉钉任务标识 |
| ServiceJumpLog | 服务跳转日志 | 来源、搜索词、文章编号、目标与结果 |
| AuditLog | 审计日志 | 操作者、对象、动作、变更前后、IP / 设备、时间 |

## 8.2 用户与钉钉映射字段

| 字段 | 说明 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| id | 平台用户主键 | 系统生成，不对外暴露 |
| corp_id | 钉钉企业标识 | 参与多企业隔离；单企业也应预留 |
| ding_user_id | 企业内员工标识 | 用于企业内部应用身份映射 |
| union_id | 跨应用人员标识 | 按钉钉授权能力保存，不作为唯一可信来源时需说明 |
| employee_no | 工号 | 用于内部对照，允许为空但应建立更新规则 |
| name | 姓名 | 来自组织通讯录或管理员维护 |
| department_ids | 所属部门 | 支持多部门 |
| account_status | 账号状态 | active / disabled / departed |
| last_sync_at | 最近同步时间 | 用于排查组织信息时效 |
| last_login_at | 最近登录时间 | 用于安全与运营分析 |

## 8.3 知识主数据字段

| 字段 | 含义 | 要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| kb_no | 知识编号 | KB-000001，全局唯一且不可变 | P0 |
| title | 标题 | 员工语言；建议不超过 60 字 | P0 |
| summary | 摘要 | 用于搜索结果；建议 80—160 字 | P0 |
| space_id | 知识空间 | 决定管理边界与默认权限 | P0 |
| category_id | 业务分类 | 支持一主分类，可扩展辅助分类 | P0 |
| article_type | 文章类型 | 故障处理 / 操作指南 / SOP / 案例 / 公告 / FAQ | P0 |
| visibility_scope | 可见范围 | 全员 / 部门 / 角色 / IT / 管理员 | P0 |
| owner_user_id | 负责人 | 负责准确性与复审 | P0 |
| status | 状态 | 草稿、待审核、已发布、已过期、已下架、已归档 | P0 |
| effective_at | 生效时间 | 发布后生效，可支持定时 | P1 |
| review_due_at | 复审日期 | 到期前触发提醒 | P0 |
| current_version_id | 当前版本 | 指向已发布版本 | P0 |

## 8.4 数据关系说明

- 一个用户可拥有多个角色；一个角色可包含多个权限点。

- 一个知识空间包含多个分类和文章；分类支持父子层级。

- 一篇知识拥有多个版本，但只有一个当前发布版本。

- 一篇知识可关联多个标签、反馈、搜索点击和服务跳转记录。

- 通知日志、同步日志和审计日志必须与业务对象建立可追踪关联。

# 9. 业务规则与状态模型

## 9.1 知识状态

| 状态 | 含义 | 允许操作 |
| --- | --- | --- |
| 草稿 | 编辑员创建或修改中 | 编辑、预览、删除本人草稿、提交审核 |
| 待审核 | 已提交审核 | 审核通过、驳回；原则上不允许作者直接覆盖 |
| 已发布 | 正式对目标用户可见 | 阅读、反馈、创建新版本、下架 |
| 已过期 | 超过复审日期且未完成复审 | 默认降低排序并显示过期提示；高风险知识可自动隐藏 |
| 已下架 | 因错误、风险或业务变化停止使用 | 不可搜索；历史链接显示下架说明 |
| 已归档 | 长期保留但不再使用 | 仅授权管理人员查看，用于审计和追溯 |

## 9.2 状态流转规则

1. 草稿 → 待审核：编辑员提交，必须填写版本说明、负责人、可见范围和复审日期。

2. 待审核 → 已发布：审核通过；如存在旧版本，旧版本保留为历史记录。

3. 待审核 → 草稿：审核驳回并填写意见，作者修改后再次提交。

4. 已发布 → 待审核：编辑已发布知识时创建新草稿版本，线上版本继续可见，直到新版本通过。

5. 已发布 → 已过期：超过复审日期触发；具体展示策略按知识风险等级执行。

6. 已发布 / 已过期 → 已下架：管理员或授权审核员执行，必须填写原因。

7. 已下架 → 已归档：确认不再恢复后归档；需要恢复时重新创建待审版本。

## 9.3 搜索与权限规则

- 搜索索引只能包含当前用户有权访问的已发布知识；权限过滤必须在服务端完成。

- 已下架、已归档内容不进入员工搜索；已过期内容是否展示由风险等级和管理员策略决定。

- 文章标题、摘要、附件名称同样属于权限保护对象，无权限时不返回任何内容。

- 搜索日志中若包含账号、手机号、IP 等潜在敏感信息，应按安全策略脱敏或缩短保留期。

## 9.4 反馈处理规则

| 反馈类型 | 系统处理 | 运营动作 |
| --- | --- | --- |
| 已解决 / 有帮助 | 计入正向反馈和排序信号。 | 定期识别高价值知识。 |
| 未解决 | 展示服务入口，并允许选择原因。 | 按月分析知识缺口和步骤问题。 |
| 内容错误 | 标记高优先级，通知负责人和审核员。 | 必要时紧急下架。 |
| 内容过期 | 记录当前版本与用户环境。 | 进入复审队列。 |
| 看不懂 | 记录步骤或段落位置（若可用）。 | 优化用语、截图和步骤拆分。 |

# 10. 钉钉集成与技术架构

## 10.1 总体架构

架构边界 知识库不部署在钉钉服务器中。钉钉提供工作台入口、免登授权码、组织身份与消息通道；知识库前端、后端、数据库、搜索索引、附件与日志仍部署在公司控制的基础设施中。

| 层级 | 组成 |
| --- | --- |
| 访问层 | 钉钉 PC / 移动工作台、受控外部浏览器入口 |
| 前端层 | 响应式 Web 前端、钉钉 JSAPI 适配、错误与降级页面 |
| 业务层 | 认证会话、知识、搜索、审核、权限、通知、统计、服务跳转 |
| 集成层 | 钉钉免登、通讯录 / 用户同步、工作通知、现有 OA / 多维表入口 |
| 数据层 | 关系数据库、搜索索引、对象存储、缓存、审计与业务日志 |
| 运维层 | 监控告警、备份恢复、配置与密钥管理、发布与回滚 |

## 10.2 免登流程

1. 员工在钉钉工作台点击“IT 知识库”。

2. H5 前端确认运行环境，并调用钉钉端内免登能力获取短期授权码。

3. 前端仅将授权码和必要的防重放参数提交给知识库后端。

4. 后端使用受保护的应用凭证调用钉钉服务端接口，换取可信用户身份。

5. 后端按 corpId 与 dingUserId / unionId 查找或创建映射用户，同步必要的姓名和部门信息。

6. 后端执行组织状态、应用范围和平台账号状态校验，创建平台会话。

7. 前端进入原目标页面；失败时展示明确错误和重试 / 求助入口。

## 10.3 安全边界

- AppSecret、访问令牌等钉钉凭证只保存在服务端密钥系统，禁止写入前端代码、日志或配置仓库。

- 免登授权码应短期、一次性使用；后端校验请求来源、会话状态和防重放参数。

- 前端传来的姓名、工号、部门、角色不作为授权依据。

- 所有文章、附件、搜索和后台接口都执行服务端权限校验。

- 钉钉身份同步失败时采用“安全失败”策略：不扩大权限；超过允许时效后限制访问并提示管理员。

- 通知内容不直接包含密码、密钥、服务器配置或其他敏感信息，点击后再在授权页面查看。

## 10.4 应用配置要求

| 配置项 | 要求 |
| --- | --- |
| 应用类型 | 企业内部 H5 微应用 |
| 移动端首页地址 | 正式 HTTPS 地址；与免登 JSAPI 使用域名保持一致 |
| PC 端首页地址 | 正式 HTTPS 地址；支持 PC 钉钉工作台打开 |
| 可使用范围 | 按公司组织策略配置，建议先试点部门后逐步放开 |
| 权限申请 | 只申请免登、必要通讯录字段与工作通知等最小权限 |
| 回调 / 可信域名 | 按钉钉要求配置；区分测试与生产环境 |
| 出口 IP | 如接口要求白名单，使用固定且受控的服务器出口 IP |
| 应用凭证 | 分环境保存、定期轮换、最小可见、禁止共享 |

## 10.5 用户同步策略

| 方式 | 触发 | 用途 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录时按需同步 | 用户每次或定期登录 | 确保当前用户基本信息及时 | P0 |
| 定时增量同步 | 定时任务 | 更新部门、姓名和状态 | P1 |
| 事件回调同步 | 组织变更事件 | 快速处理入离职与部门变化 | 视权限与稳定性评估 |
| 管理员手动同步 | 排障或紧急处理 | 单人 / 部门重试 | P1 |

## 10.6 通知集成策略

- V1.1 优先采用企业内部应用工作通知，消息点击跳转至具体知识或审核页面。

- 通知服务应封装统一模板、接收范围、幂等键、重试、频控和发送日志。

- 重要公告需进行权限和目标范围校验，不把“应用可见范围”等同于“公告接收范围”。

- 钉钉接口异常时，业务操作本身应可完成；通知进入重试队列并在后台提示。

## 10.7 IT 服务入口集成

V1.1 通过链接或钉钉内跳转连接现有“IT 服务自助提报单 / OA 审批”。若目标入口支持 URL 参数、表单预填或 JSAPI，可携带来源上下文；若不支持，则至少确保稳定打开并提供问题描述复制功能。

| 上下文字段 | 示例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| source | knowledge_base | 识别来源渠道 |
| search_keyword | 打印机离线 | 减少重复描述并分析零解决问题 |
| kb_no | KB-000237 | 定位未解决的知识 |
| category | 电脑与外设 | 辅助表单分类 |
| client_type | dingtalk_mobile | 排查终端兼容问题 |

## 10.8 异常与降级

| 异常 | 处理原则 |
| --- | --- |
| 未在钉钉内打开 | 提示从钉钉工作台进入；按安全策略提供备用登录或联系 IT。 |
| 免登授权码获取失败 | 允许重试，展示错误编号；不接受用户手工输入身份绕过。 |
| 钉钉服务端接口超时 | 短次数重试；不扩大权限；记录链路并告警。 |
| 用户不在可使用范围 | 提示无权限并给出申请渠道，不显示任何知识内容。 |
| 离职 / 禁用用户 | 终止新会话；已存在会话按安全策略撤销。 |
| 通知发送失败 | 业务操作继续完成；通知进入重试，超过阈值告警。 |
| OA / 表单跳转失败 | 提供备用入口、复制链接和联系 IT 方式。 |
| 搜索服务不可用 | 展示分类和热门知识缓存；提示服务暂时异常。 |

# 11. 非功能需求

## 11.1 性能与容量

| 编号 | 优先级 | 指标 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-P01 | P0 | 首页首屏 | 公司常用网络环境下 P95 ≤ 3 秒；不含首次钉钉客户端初始化异常。 |
| NFR-P02 | P0 | 搜索响应 | 正常负载下 P95 ≤ 2 秒。 |
| NFR-P03 | P0 | 文章详情 | 正文 P95 ≤ 2 秒；大图采用压缩、缩略与懒加载。 |
| NFR-P04 | P1 | 并发容量 | 以预计员工数和峰值并发为基准压测，容量至少保留 50% 余量。 |
| NFR-P05 | P1 | 后台任务 | 用户同步、索引与通知异步执行，不阻塞核心阅读流程。 |

## 11.2 可用性与恢复

- 建议月度可用性目标不低于 99.5%，计划维护窗口除外。

- 核心服务具备健康检查、错误率、响应时间、免登失败率和通知积压监控。

- 数据库每日备份；建议 RPO ≤ 24 小时、RTO ≤ 4 小时，最终值由公司基础设施能力确认。

- 上线和数据库变更必须具备回滚方案；搜索索引可从主数据重建。

## 11.3 安全与合规

| 领域 | 要求 |
| --- | --- |
| 传输 | 所有正式环境访问使用 HTTPS；内部接口也应使用受控网络和鉴权。 |
| 凭证 | 集中保存、分环境、定期轮换、最小权限；禁止进入代码、前端和普通日志。 |
| 授权 | 服务端 RBAC + 数据范围校验；附件与搜索同样受控。 |
| 审计 | 记录登录、授权、发布、下架、配置、导出和集成管理操作。 |
| 隐私 | 只采集实现业务所需的员工字段；明确保留期限和删除 / 匿名化策略。 |
| 内容安全 | IT 内部 SOP、服务器配置、账号处理流程不得默认向全员开放。 |
| 日志 | 对令牌、授权码、手机号、邮箱、IP 和搜索敏感词执行脱敏与访问控制。 |

## 11.4 兼容性与可访问性

- 支持公司当前使用的钉钉 PC 客户端和移动客户端主版本；具体最低版本在测试计划中确认。

- 支持主流 Windows 10 / 11 分辨率与 iOS / Android 常见屏幕。

- 正文最小可读字号、触控目标、颜色对比、键盘导航和焦点状态满足内部可访问性要求。

- 截图配文字说明；颜色不是唯一信息载体；错误信息可由屏幕阅读器识别。

## 11.5 可维护性与扩展性

- 知识、搜索、认证、通知、统计和 ITSM 集成保持清晰模块边界。

- 钉钉相关能力通过集成适配层封装，避免业务代码依赖具体接口细节。

- 文章正文采用可迁移的结构化格式；附件与正文关联可批量导出。

- 为 AI 问答预留文章版本、段落、引用来源、可见范围和内容有效性字段。

- 为 ITSM 深度联动预留外部工单编号、来源上下文和状态回调扩展点，但 V1.1 不启用。

# 12. 数据指标与运营分析

## 12.1 核心事件

| 事件 | 说明 | 建议属性 |
| --- | --- | --- |
| app_open | 打开知识库 | 用户、终端、入口、时间 |
| login_result | 免登结果 | 成功 / 失败、错误类型、耗时 |
| search | 执行搜索 | 关键词、筛选、结果数、耗时 |
| search_result_click | 点击结果 | 关键词、排序位置、知识编号 |
| article_view | 阅读知识 | 知识编号、版本、来源、停留时间 |
| article_feedback | 提交反馈 | 已解决 / 未解决、原因 |
| service_jump | 跳转服务入口 | 来源、知识编号、目标、结果 |
| article_publish | 知识发布 | 知识编号、版本、作者、审核员 |
| notification_result | 通知结果 | 类型、接收范围、状态、重试 |

## 12.2 运营看板

- 使用概览：访问人数、免登成功率、PC / 移动占比、活跃部门。

- 搜索质量：搜索次数、零结果词、低点击词、搜索后服务跳转词。

- 内容质量：访问量、正向反馈率、未解决原因、即将到期和过期知识。

- 服务闭环：文章详情跳转、零结果跳转、跳转成功率、最常引发服务申请的知识。

- 运营效率：新增、审核、发布、驳回、平均审核时长、负责人逾期情况。

## 12.3 数据使用边界

运营分析以改进知识覆盖和体验为目的，不默认用于员工绩效考核。搜索原文可能包含敏感信息，应限制访问、设置保留期限，并优先采用聚合和脱敏数据。

# 13. 验收标准

以下为 V1.1 上线验收底线。P0 项必须全部通过；P1 项按项目计划确定是否作为正式上线门槛。

| 编号 | 领域 | 验收条件 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 入口 | 员工可从钉钉工作台在 PC 与手机端打开知识库。 | P0 |
| AC-02 | 免登 | 已授权员工正常情况下无需输入账号密码，后端可识别可信用户身份。 | P0 |
| AC-03 | 拒绝访问 | 无范围、禁用或离职用户不能访问内容，且错误页不泄露知识信息。 | P0 |
| AC-04 | 搜索 | 标题、正文、标签和分类可检索；筛选、排序、高亮和零结果处理可用。 | P0 |
| AC-05 | 知识详情 | 步骤、图片、适用范围、风险提示、版本、反馈和服务入口完整展示。 | P0 |
| AC-06 | 移动适配 | 核心流程在钉钉移动端无横向溢出、遮挡、不可点击或无法返回问题。 | P0 |
| AC-07 | 内容流程 | 草稿、提交、审核通过 / 驳回、发布、下架和历史版本链路完整。 | P0 |
| AC-08 | 权限 | 全员、部门、角色、仅 IT 和管理员范围均通过正反向测试。 | P0 |
| AC-09 | 附件 | 无权限用户不能通过直链访问附件。 | P0 |
| AC-10 | 通知 | 待审核和审核结果通知可到达正确人员，链接直达正确页面且不重复发送。 | P0 |
| AC-11 | 服务跳转 | 文章未解决和零结果页均可打开现有 IT 服务入口；失败有降级方案。 | P0 |
| AC-12 | 状态 | 已下架 / 已归档知识不出现在员工搜索；历史链接有明确提示。 | P0 |
| AC-13 | 性能 | 首页、搜索和详情达到第 11 章目标，完成真实数据量压测。 | P0 |
| AC-14 | 日志审计 | 登录、权限、发布、下架、通知、同步和配置操作可追溯。 | P0 |
| AC-15 | 备份恢复 | 完成至少一次备份恢复演练并记录结果。 | P0 |
| AC-16 | 运营数据 | 可查看搜索、零结果、反馈和服务跳转基础指标。 | P1 |

## 13.1 关键测试场景

| 测试维度 | 覆盖场景 |
| --- | --- |
| 身份 | 正常员工、跨部门员工、禁用用户、离职用户、移出应用范围用户 |
| 终端 | Windows PC 钉钉、iOS 钉钉、Android 钉钉、外部浏览器 |
| 权限 | 全员知识、部门知识、仅 IT 知识、管理员知识、附件直链 |
| 内容 | 新建、驳回重提、版本更新、过期、紧急下架、归档 |
| 异常 | 钉钉超时、免登失败、通知失败、搜索不可用、服务入口失效 |
| 性能 | 热门查询、复杂筛选、大图文章、并发登录与批量通知 |

# 14. 上线与运营方案

## 14.1 上线步骤

1. 需求与原型评审：确认 V1.1 范围、页面、字段、角色、验收和待确认项。

2. 环境准备：完成域名、HTTPS、服务器、数据库、搜索、对象存储、监控和备份。

3. 钉钉测试应用：配置测试地址、最小权限与试点可使用范围，验证免登和通知。

4. 首批知识建设：优先覆盖高频故障、新员工场景和现有 ITSM 常见服务。

5. 集成与系统测试：完成端到端、权限、兼容性、安全、性能与恢复测试。

6. 试点上线：选择 IT 团队及一个或两个业务部门，收集搜索和反馈数据。

7. 正式发布：扩大钉钉应用范围，发布使用指南和反馈渠道。

8. 运营复盘：上线后第 1、2、4 周复盘零结果词、未解决知识、免登错误和服务跳转。

## 14.2 首批知识建设建议

| 优先级 | 内容 | 建议数量 |
| --- | --- | --- |
| 第一批 | 密码重置、网络、VPN、打印、常用软件、钉钉 / OA 登录、新员工指南 | 30—50 篇 |
| 第二批 | ERP 等企业系统、信息安全、设备使用、远程访问 | 30—50 篇 |
| 第三批 | IT 内部 SOP、典型运维案例、应急预案 | 按权限逐步建设 |

## 14.3 运营职责

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 产品 / 项目负责人 | 范围、优先级、跨团队协调、版本验收 |
| 知识库管理员 | 分类、模板、权限、质量规则、运营数据 |
| 知识负责人 | 内容准确性、更新与复审 |
| 审核员 | 技术、安全、可读性与适用范围审核 |
| 钉钉管理员 | 应用配置、权限申请、可使用范围与发布 |
| 系统运维 | 部署、监控、备份、故障与容量 |

# 15. 风险、依赖与待确认项

## 15.1 主要风险

| 编号 | 风险 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 首批内容不足，员工搜索后仍找不到答案 | 高 | 先以 ITSM 高频问题和新员工场景建设 30—50 篇；上线后每周补齐零结果词。 |
| R-02 | 钉钉权限申请或应用发布延期 | 高 | 尽早建立测试应用并确认管理员、权限和发布流程。 |
| R-03 | 把钉钉可见范围误当成全部权限 | 高 | 平台服务端 RBAC 和数据范围必须独立实现并测试。 |
| R-04 | 知识过期导致错误操作 | 高 | 强制负责人、复审日期、风险等级和下架机制。 |
| R-05 | 手机端截图与长步骤难以阅读 | 中 | 移动端专项设计；步骤拆分、图片放大、PC 提示。 |
| R-06 | 通知过多导致员工忽略 | 中 | 仅发送必要通知，使用范围、频控、汇总和退订策略。 |
| R-07 | 现有 OA / 多维表不支持预填 | 中 | V1.1 将稳定跳转设为 P0，预填为 P1，并提供复制问题描述。 |
| R-08 | 搜索日志包含敏感信息 | 中 | 脱敏、访问控制、保留期和敏感词检测。 |

## 15.2 外部依赖

- 钉钉企业内部应用创建、权限申请、可使用范围、首页地址和发布管理权限。

- 公司域名、HTTPS 证书、服务器、数据库、对象存储、网络与安全策略。

- 现有钉钉 IT 服务表单 / OA 审批的稳定链接与可选预填能力。

- 组织通讯录字段的可用性、数据质量和离职处理机制。

- IT 内容负责人、审核人和知识运营时间投入。

## 15.3 待确认项

| 编号 | 待确认事项 | 建议责任人 |
| --- | --- | --- |
| TBD-01 | 正式产品名称与钉钉工作台图标 / 文案 | 产品负责人 |
| TBD-02 | 试点部门、正式可使用范围与员工规模 | IT 负责人 / 钉钉管理员 |
| TBD-03 | 部署位置：内网、云服务器或混合部署 | 架构 / 安全 |
| TBD-04 | 备用登录是否启用及其安全策略 | 安全 / 产品 |
| TBD-05 | 需要同步的通讯录字段和数据保留期限 | 安全 / 人力 / IT |
| TBD-06 | 知识过期后的默认展示策略与高风险知识标准 | 知识库管理员 |
| TBD-07 | 现有 IT 服务表单是否支持参数预填 | ITSM 负责人 |
| TBD-08 | 可用性、RPO、RTO 与并发容量最终指标 | 运维 / 架构 |
| TBD-09 | 首批知识清单、负责人和复审周期 | IT 运维团队 |

评审建议 先确认 TBD-02、TBD-03、TBD-05、TBD-07 和 TBD-09。它们会直接影响技术方案、数据字段、验收环境和上线时间。

# 附录 A：需求优先级

| 级别 | 定义 | 发布原则 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 核心链路、权限、安全、数据正确性或上线必要能力 | 未完成或未通过验收不得正式上线 |
| P1 | 显著提升体验、运营与维护效率的能力 | 建议随 V1.1 完成；可经评审后顺延 |
| P2 | 增强能力或后续扩展 | 进入后续版本规划，不阻塞 V1.1 |

# 附录 B：术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| PRD | Product Requirements Document，产品需求文档。 |
| H5 微应用 | 在钉钉工作台中打开的网页应用，实际业务系统可部署在企业自有基础设施中。 |
| 免登 | 员工在钉钉内进入应用时，通过授权码换取可信身份，无需再次输入账号密码。 |
| corpId | 钉钉企业组织标识。 |
| dingUserId | 员工在特定钉钉企业内的用户标识。 |
| unionId | 用于跨应用或开放场景识别人员的标识，具体使用以钉钉授权能力为准。 |
| RBAC | Role-Based Access Control，基于角色的访问控制。 |
| 知识空间 | 用于区分员工知识、IT 内部知识等管理与可见边界。 |
| RPO | 可接受的数据恢复点目标。 |
| RTO | 服务从故障到恢复的目标时间。 |

# 附录 C：钉钉官方参考资料

以下资料用于确认企业内部 H5 微应用、PC / 移动首页地址、免登、应用可使用范围和工作通知能力。开发前应再次核对钉钉开放平台的最新接口、权限和限制。

创建并发布第一个网页应用（H5 微应用）：https://open.dingtalk.com/document/orgapp/create-and-publish-your-first-web-app-h5-micro-app

网页应用（H5 微应用）免登：https://open.dingtalk.com/document/development/enterprise-internal-application-logon-free

设置应用的可使用范围：https://open.dingtalk.com/document/orgapp/application-visible-range

发送工作通知：https://open.dingtalk.com/document/orgapp-server/asynchronous-sending-of-enterprise-session-messages

# 附录 D：V1.1 评审结论模板

| 评审项 | 结论 | 意见 / 责任人 / 截止日期 |
| --- | --- | --- |
| 产品范围 | 同意 / 有条件同意 / 不同意 |  |
| 钉钉集成方案 | 同意 / 有条件同意 / 不同意 |  |
| 用户与权限模型 | 同意 / 有条件同意 / 不同意 |  |
| 数据与安全要求 | 同意 / 有条件同意 / 不同意 |  |
| 验收标准 | 同意 / 有条件同意 / 不同意 |  |
| 上线计划 | 同意 / 有条件同意 / 不同意 |  |

最终结论：____________________________________________________________

批准人：__________________    日期：__________________